|  |  |
| --- | --- |
| **变更申请单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| **致**十二组软件开发公司：  原来的按“月”报表，周期太长，反馈较慢。  改为按照“上旬、中旬、下旬”和按“周”报表。 | |
| **申请人：**云南省人力资源部门  **申请时间：**2024/4/1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更审批单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| **致**云南省人力资源部门：  同意。  综合考虑该需求变更带来的影响，有如下说明：  变更控制费用：5万元。 变更所需时间：8天。 | |
| **审批单位：**十二组变更控制委员会  **审批人：**徐浩  **申请时间：**2024/4/2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更执行单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| 考虑该需求变更带来的影响，项目计划变动的条目如下：  1.5 版本更新记录  2 范围计划  3.1 项目里程碑  3.2 验收标准  3.3 项目进度明细  4.1 成本估算  4.2 成本预算 | |
| **执行单位：**十二组软件开发公司  **执行开始时间：**2024/4/2 | |