|  |  |
| --- | --- |
| **变更申请单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| **致**十二组软件开发公司：  考虑到原来的按“月”报表，周期太长，反馈较慢。  改为按照“上旬、中旬、下旬”和按“周”报表。  请予以审核。 | |
| **申请人：**云南省人力资源部门  **申请时间：**2024/4/1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更审批单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| **致**云南省人力资源部门：  同意。  由于贵司提出新的需求，兹提出云南省企业就业失业数据采集系统变更建议：变更控制费用：2万元；变更所需时间：5天。  请予以审核。 | |
| **审批单位：**十二组变更控制委员会  **审批人：**徐浩  **审批时间：**2024/4/2 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更执行单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-001 |
| 针对该需求变更，技术分析如下：  数据库设计：原本存储“第x月”的项不变，新增该月的“上旬、中旬、下旬、第1周、第2周、第3周、第4周”项。查询条件包括这两项。  企业用户模块：备案上报、数据填报、数据查询均需要增加一项条件“上旬、中旬、下旬、第1周、第2周、第3周、第4周”。  省用户模块：企业备案、企业查询、数据汇总、数据导出、数据查询、图表分析、系统管理也要增加一项条件“上旬、中旬、下旬、第1周、第2周、第3周、第4周”。  考虑该需求变更带来的影响，项目计划变动的条目如下：  1.5 版本更新记录  2 范围计划  3.1 项目里程碑  3.2 验收标准  3.3 项目进度明细  4.1 成本估算  4.2 成本预算  5 质量计划 | |
| **执行单位：**十二组软件开发公司  **执行开始时间：**2024/4/2 | |