|  |  |
| --- | --- |
| **变更申请单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-002 |
| **致**十二组软件开发公司：  考虑到过年前后就业失业变更较大，兹提出更改原先的报表提交与收集要求，变更后的需求为：1~3 月每半月提交一次报表，4~12 月每整月提交一次报表。  请予以审核。 | |
| **申请人：**云南省人力资源部门  **申请时间：**2024/4/8 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更审批单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-002 |
| **致**云南省人力资源部门：  同意。  由于贵司提出新的需求，兹提出云南省企业就业失业数据采集系统变更建议：变更控制费用：2万元；变更所需时间：5天。  请予以审核。 | |
| **审批单位：**十二组变更控制委员会  **审批人：**徐浩  **审批时间：**2024/4/9 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **变更执行单** | |
| **项目名称：**云南省企业就业失业数据采集系统 | **变更编号：**RC-002 |
| 针对该需求变更，技术分析如下：  数据库设计：原本存储月数、旬数、周数的项去掉，改为“第x期”，共15期，其中前6期分别代表1、2、3月的上下半月，后9期代表4~12整月。查询条件改为这一项。  企业用户模块：备案上报、数据填报、数据查询均改为按“第x期”。  省用户模块：企业备案、企业查询、数据汇总、数据导出、数据查询、图表分析、系统管理也改为按“第x期”。  考虑该需求变更带来的影响，项目计划变动的条目如下：  1.5 版本更新记录  2 范围计划  3.1 项目里程碑  3.2 验收标准  3.3 项目进度明细  4.1 成本估算  4.2 成本预算  5 质量计划 | |
| **执行单位：**十二组软件开发公司  **执行开始时间：**2024/4/9 | |